Valider l’orga pour les tests. Taches : définir process de test, définir jeu de données pour tester tous les cas de figure.

* Documenter le process : 2J
* Réaliser les fichiers à charger avec les cas : 2J
* Réaliser les tests : 2J
* Debugger : 4J

Valider la stabilité des formats de fichiers d’import (hypothèse de travail : le même format pour toutes les sociétés)

Inclure tests unitaires dans les taches

Contraintes de performance : temps de chgt de fichier, affichage des pages

Point d’attention : compatibilité navigateur : prendre du temps pour cela

Qui est en charge des tests de sécurité ? Prévoir du temps pour implémenter les recommandations de la société d’audit.

Documentation :

* Dans les tâches
  + CDC fonctionnel
  + CDC technique
  + Code commenté
* En plus :
* Operating procédures
  + Qui fait quoi / description des process quand l’appli est en service. Qui charge les données, les droits d’accès, les temps d’intervention…
  + 10 - 20 pages, prévoir 2J
* Rapport test montée en charge :
  + tests effectués, les résultats, les optimisations si nécessaires
* Cahier de recette :
  + tests et les résultats, les fichiers chargés
* Application set-up and configuration :
  + un guide d’installation avec des copies d’écran
  + 2J